PMI IV • ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FICHA DE ENTREGA DA N1 MVP OU PROTÓTIPO DA SOLUÇÃO Entrega: 23/09/2026 • PMI IV • 2026/2

Esta ficha registra o que foi planejado, o que foi efetivamente entregue e como a equipe conduziu o projeto até a primeira validação.

| Identificação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome do projeto | WorkMy |
| Equipe | Rafael Almirante Lass; Gabriel; Tais. Matrículas: ______________________________ |
| Líder do projeto | Rafael Almirante Lass — PO e desenvolvimento |
| Acesso ao MVP/Protótipo | Aplicação web para demonstração local com Docker Compose; acesso previsto em http://localhost:5173. |
| Repositório | https://github.com/rafael-lass/workmy |
| Board/Backlog | https://trello.com/b/7Xv1gpIY/workmy-desenvolvimento |
| Vídeo da apresentação |  |

# Pacote obrigatório da entrega

| ☐ MVP ou protótipo demonstrável | ☐ Acesso à solução ou protótipo |
| --- | --- |
| ☐ Repositório identificado com a versão da N1 | ☐ Esta ficha preenchida |
| ☐ Evidências do processo e dos testes | ☐ Vídeo em grupo de até 10 minutos |

IMPORTANTE Cloud não é obrigatório para todos os projetos. A equipe pode apresentar uma aplicação em Cloud, uma solução executada localmente ou um protótipo navegável. A apresentação será entregue em vídeo, pelo Google Drive ou YouTube, com duração máxima de 10 minutos e acesso liberado ao docente. A documentação técnica completa será entregue na N2.

PARTE 1

Valor e escopo do MVP

Explique por que a solução existe e deixe claro o que realmente pode ser demonstrado na N1.

PROBLEMA Profissionais autônomos e pequenos prestadores precisam acompanhar clientes, serviços, entregas e recebimentos. Informações dispersas dificultam identificar projetos pendentes, cobranças vencidas e valores efetivamente recebidos.

PÚBLICO E CONTEXTO Profissionais autônomos e pequenos prestadores de serviços que gerenciam contratos avulsos ou mensais e precisam organizar a execução dos trabalhos e o controle financeiro.

OBJETIVO E VALOR Centralizar clientes, serviços, projetos e lançamentos financeiros em uma aplicação web, permitindo acompanhar entregas, cobranças e recebimentos pelo dashboard.

# Acesso à solução

| Item | Endereço/Identificação | Como validar |
| --- | --- | --- |
| Aplicação funcional | Local: http://localhost:5173 | Configurar o ambiente conforme docs/DEVELOPER_GUIDE.md e iniciar com docker compose up -d. A execução integrada precisa ser conferida antes da gravação. |
| Protótipo navegável | Não se aplica: aplicação web implementada. |  |
| Repositório/Versão | github.com/rafael-lass/workmy Base 21274ca + correção local WM-017. | Correção ainda sem commit/push; versão final da N1 não identificada por tag/release. |

# Escopo da N1

| ID | Funcionalidade ou fluxo | Situação | Critério mínimo de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-01 | Autenticação; clientes e serviços com descrição, tags e PDF. | Implementada | Entrar na conta, cadastrar cliente/serviço e baixar o PDF do serviço salvo. |
| MVP-02 | Projetos avulsos/mensais vinculados a cliente e serviço; etapas e recorrência. | Implementada | Criar projeto, consultar seus dados e gerar mensalidades sem duplicar a referência. |
| MVP-03 | Financeiro e dashboard: receber, cancelar, estornar e consultar totais. | Implementada; WM-017 em teste | Respeitar estados e motivos; somar somente PAGO. Previsão corrigida com regressão automatizada aprovada. |

DELIMITAÇÃO Registre também o que ficou fora desta versão. Um MVP profissional não precisa conter tudo, mas precisa deixar explícito o que entrega e o que ainda não entrega.

FORA DO ESCOPO DA N1 Ainda não entregues: CSV; novas etapas sem percentual; reorganização das ações rápidas; E2E com PostgreSQL e testes completos do BFF. Fora do escopo atual: gateway de pagamentos, pagamento parcial, emissão fiscal, recuperação de senha e faturamento automático em segundo plano.

PARTE 2

Gestão e processo do projeto

A equipe deve demonstrar organização, responsabilidade, acompanhamento e capacidade de reagir aos desvios.

# Papéis e responsabilidades

| Integrante | Papel principal | Responsabilidades na N1 |
| --- | --- | --- |
| Rafael Almirante Lass | PO e desenvolvimento | Prioridades, regras de negócio, API, banco e consolidação da versão. |
| Gabriel | Frontend e validação técnica | Interface e BFF; apoio à validação técnica. |
| Tais | QA e documentação | Requisitos, rastreabilidade e revisão funcional. Revisão do WM-017 pendente. |

# Backlog e situação da entrega

| Item | Responsável | Situação | Evidência ou observação |
| --- | --- | --- | --- |
| WM-001 a WM-012 — entregas existentes |  | Concluídas no código | Quadro Trello; classificação por inspeção e evidências, sem atribuição retrospectiva de autoria. |
| WM-017 — previsão financeira | Rafael; QA: Tais | Em teste | Correção local; 55 backend e 15 frontend aprovados. Revisão funcional de Tais pendente. |
| WM-013 a WM-016 — etapas, CSV e ações rápidas | Rafael e Gabriel; QA: Tais | A fazer | Cartões com critérios de aceite e casos de teste. |
| WM-018 a WM-021 — E2E, PostgreSQL, BFF e documentação | Rafael, Gabriel e Tais | A fazer | Backlog técnico de evolução e validação. |

# Decisões, mudanças e desvios

| Situação identificada | Decisão tomada | Impacto no projeto |
| --- | --- | --- |
| Previsão incluía contrato iniciado após o mês previsto. | Compartilhar a regra de primeiro vencimento entre faturamento e dashboard. | Cenário corrigido de R$ 1.200 para R$ 300; 16 novos testes. |
| Necessidade de simplificar etapas e ações da interface. | Planejar etapas sem percentual, CSV e centralização das ações rápidas. | Melhorias registradas em A fazer; ainda não integram a entrega implementada. |

# Riscos e dificuldades atuais

| Risco/Dificuldade | Probabilidade | Impacto | Resposta ou responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Esquecer de gerar cobranças mensais, pois o faturamento depende de uma ação manual. |  |  | Conferir as recorrências e executar a geração antes de consultar as pendências. A repetição não duplica a mesma mensalidade. |
| Registrar recebimento com valor ou projeto incorreto, afetando os totais do dashboard. |  |  | Conferir projeto, valor e data antes de salvar. Se houver erro, estornar com motivo e registrar corretamente, preservando o histórico. |

PARTE 3

Validação, evidências e vídeo

Demonstre o que foi testado, reconheça as limitações e apresente a solução na modalidade adequada ao projeto.

# Validação do MVP

| Teste/Fluxo | Resultado esperado | Resultado obtido | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend — regras, API, PDF e migrations | Suíte sem falhas após correção. | 55 testes aprovados em 21/09/2026; SQLite e repositórios de teste. | Aprovado |
| Frontend — formulários, sessão, ações e downloads | Validar fluxos cobertos, erros e prevenção de envio duplicado. | 15 testes aprovados em 9 arquivos; Vitest/jsdom e mocks de API. | Aprovado |
| CT-WM017 — previsão com contrato futuro | Outubro: R$ 300; contrato de R$ 900 só inicia em novembro. | Antes R$ 1.200; após correção R$ 300. Quatro regressões falhavam antes e passaram depois. | Aprovado no reteste |

# Evidências e limitações

| ID | Tipo | O que comprova | Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Logs e JUnit | 55 testes backend + 15 frontend aprovados; antes/depois do defeito. | docs/trello/evidencias/ 2026-09-21-reteste-WM017/ RELATORIO.md backend.xml e frontend.xml |
| EV-02 | Quadro técnico | Backlog, critérios de aceite, testes e pendências. | https://trello.com/b/7Xv1gpIY/ workmy-desenvolvimento |

LIMITAÇÕES CONHECIDAS Testes de API usam SQLite; componentes usam mocks. E2E com PostgreSQL, concorrência, cobertura completa do BFF e validação com usuários externos permanecem pendentes. O WM-017 está corrigido localmente, sem commit/push e sem revisão funcional de Tais. A versão atual ainda possui Descoberta e percentuais; a geração de cobranças é manual. A revogação de access tokens usa memória do processo.

PRÓXIMOS PASSOS Concluir a revisão funcional do WM-017 e validar a demonstração local. Implementar novas etapas sem percentual, exportação CSV e simplificação dos botões. Ampliar testes E2E, PostgreSQL e BFF; atualizar a rastreabilidade entre requisitos, código e evidências.

# Roteiro do vídeo — máximo de 10 minutos

| Tempo | Foco | O que apresentar |
| --- | --- | --- |
| 1 min | Abertura | Identificar a equipe, o projeto, o problema e o público |
| 2 min | Gestão do projeto | Papéis, processo, andamento e principais decisões |
| 4 min | Demonstração | Fluxo principal do MVP ou protótipo, em Cloud, local ou navegável |
| 1 min | Validação | Testes, erros e limitações |
| 1 min | Continuidade | Aprendizados e próximos passos |

ORIENTAÇÕES PARA O VÍDEO O vídeo deve ser realizado em grupo, com participação identificável de todos os integrantes. Grave em formato horizontal, utilize áudio legível, mostre o MVP ou protótipo durante a demonstração e não ultrapasse 10 minutos. Compartilhe pelo Google Drive ou YouTube e teste o acesso antes do envio.

# Checklist de envio

| ☐ O link do vídeo foi testado | ☐ O acesso está liberado ao docente |
| --- | --- |
| ☐ O vídeo possui no máximo 10 minutos | ☐ Todos os integrantes participam |
| ☐ O MVP ou protótipo é demonstrado | ☐ O escopo entregue está explícito |
| ☐ Papéis e responsabilidades estão claros | ☐ Existem evidências do processo |
| ☐ Testes e limitações foram registrados | ☐ Os próximos passos foram apresentados |

PERGUNTA FINAL Ao assistir ao vídeo, será possível compreender o problema, a solução, o trabalho da equipe, o MVP ou protótipo apresentado e os próximos passos do projeto?